RIZ.271.1.2014								          Zał. Nr 7

# U M O W A - wzór

zawarta w dniu ………………… 2014 r. w Sompolnie pomiędzy Gminą Sompolno, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Sompolno – Andrzeja Kossowskiego, zwaną dalej „Zamawiającym”

a

……………………………………………………….., z siedzibą w ………………………, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego/ ewidencji działalności gospodarczej pod nr ………………………, reprezentowaną przez ……………………………………………., zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”,

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), 
o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, którym jest pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn: „Rozbudowa  oczyszczalni ścieków przy ul. Błankowej w Sompolnie”.

- Szczegółowy zakres, sposób, zasady i warunki wykonania zadania inwestycyjnego określają: projekt budowlano-wykonawczy, specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robót, kosztorys ofertowy oraz umowa zawarta z Wykonawcą robót.

§ 2

- Wykonanie przedmiotu umowy obejmować będzie okres realizacji robót budowlanych do dnia ich zakończenia stwierdzonego „Protokołem końcowego odbioru robót” oraz uczestnictwo w czynnościach zmierzających do uzyskania pozwolenia na użytkowanie inwestycji, tj. do 30 czerwca 2015 r., a także  udział w ewentualnych odbiorach w okresie gwarancji i udział w odbiorze pogwarancyjnym robót budowlanych.

- Określony termin w ust. 1 może ulec zmianie, zgodnie i w powiązaniu z terminem wykonania robót budowlanych objętych rozbudową oczyszczalni ścieków w Sompolnie przy ul. Błankowej.

§ 3

- Nadzór inwestorski, będący przedmiotem umowy sprawowany będzie kompleksowo, 
w czterech niezbędnych specjalnościach:

- konstrukcyjno – budowlanej,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych,

- drogowej,

adekwatnie do zakresu robót budowlanych.

- Wykonawca oświadcza, iż zobowiązanie wynikające z niniejszej umowy zrealizuje przy pomocy następujących osób – inspektorów nadzoru poszczególnych specjalności, posiadających uprawnienia budowlane upoważniające ich do wykonania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie:

- …………………………………….. w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,

- …………………………………….. w specjalności sanitarnej,

- …………………………………….. w specjalności elektrycznej,

- …………………………………….. w specjalności drogowej

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, za pomocą których zobowiązanie wykonuje.

- Wykonawca wyznacza koordynatora czynności związanych z wykonywaniem kompleksowego nadzoru inwestorskiego w osobie ……………………………………….. .

§ 4

- Do obowiązków Wykonawcy należy pełny zakres czynności określony 
w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 2006, Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).

- Wykonawca w ramach wykonywania przedmiotu umowy zobowiązany jest 
w szczególności do:

- sprawowania nadzoru inwestorskiego z należytą starannością,

- nadzorowania przebiegu realizacji projektu inwestycyjnego wraz z podejmowaniem działań dyscyplinująco-korygujących celem zapewnienia najwyższej jakości wykonanych robót i dotrzymania zgodności postępu robót z przyjętym harmonogramem,

- reprezentowania interesów Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z umową o roboty, obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej,

- posiadania, przez okres obowiązywania niniejszej umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu świadczenia usług nadzoru inwestorskiego,

- uczestniczenia w przekazaniu placu budowy Wykonawcy robót,

- sprawdzania jakości robót i wbudowanych materiałów, by zapobiec zastosowaniu materiałów wadliwych i nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie, 
a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem,

- sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,

- nadzorowania budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru,

- udziału w  niezbędnych próbach, badaniach, pomiarach lub sprawdzeniach instalacji  lub
urządzeń technicznych,

- udziału w rozruchach technologicznych urządzeń i obiektów oraz analiza osiąganych przez nie parametrów, w tym osiągnięcia planowanego efektu technologicznego oczyszczalni,

- organizowania i koordynowania czynności odbiorów etapów robót, zgodnie 
z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz całego zadania jak również przekazania przedmiotu zamówienia do użytkowania,

- bieżącego informowania Zamawiającego o wystąpieniu wad lub usterek i egzekwowania ich usunięcia przez Wykonawcę robót,

- kontroli nadzorowanych przez siebie robót w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy,

- kontroli prawidłowości zafakturowania wykonanych robót, potwierdzania faktycznej ilości robót i usunięcia wad, a także kontrolowania rozliczeń budowy,

- wydawania kierownikowi budowy ewentualnych poleceń dotyczących realizowanego zadania,

- wstrzymywania robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenia bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,

- dokonywania wpisów do dziennika budowy stwierdzających istotne okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót, w tym potwierdzanie zapisów kierownika budowy o gotowości robót do odbioru oraz potwierdzanie prawidłowego wykonania prób, badań, sprawdzeń i rozruchów, przewidzianych w umowie o roboty budowlane i odrębnych przepisach,

- rozstrzygania, w porozumieniu z kierownikiem budowy, wątpliwości natury technicznej, powstałych w toku wykonania robót,

- kierowania pracami komisji, powoływanych do oceny lub rozstrzygania technicznych spraw budowy w toku jej realizacji,

- w razie konieczności wykonania robót zamiennych lub zamówień dodatkowych, spisania wspólnie z kierownikiem budowy protokołu konieczności zawierającego odpowiednio kompensatę lub przybliżony koszt tych robót i wystąpienia z wnioskiem do Zamawiającego o ich wykonanie, jak również opracowania  niezbędnej dokumentacji dla tych robót wraz z ich rozliczeniem i usługą nadzoru nad ich wykonaniem.

- dokonywania rozliczeń rzeczowo-finansowych budowy zgodnie z harmonogramem, 
sporządzania zestawienia obiektów z podaniem wyposażenia oraz podstawowych wielkości służących do opracowania dowodu OT,

- weryfikacji prawidłowości i kompletności dokumentów niezbędnych do przeprowadzania poszczególnych odbiorów częściowych i odbioru końcowego oraz dokonywania oceny jakościowej robót wraz z jej uzasadnieniem,

- przystąpienia do częściowych odbiorów robót oraz do odbioru końcowego zadania, po potwierdzeniu gotowości robót budowlanych do odbioru, a także prowadzenie 
i protokołowanie odbiorów,

- przyjęcia od kierownika budowy dokumentacji powykonawczej, dziennika budowy 
w trakcie dokonywania końcowego odbioru robót wraz z akceptacją i zatwierdzeniem dokumentacji oraz przekazaniem jej Zamawiającemu,

- udziału w procesie uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie,

- udziału i prowadzenia przeglądów gwarancyjnych oraz nadzór nad usunięciem wad, usterek i braków trakcie okresu rękojmi i gwarancji,

- wykonania innych czynności zapewniających prawidłowy nadzór nad rozbudową oczyszczalni.

§ 5

- Za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma od Zamawiającego  wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie oferty Wykonawcy, w wysokości:

brutto – ……………… zł, (słownie zł: ……………………………………………...), 
 w ramach którego wliczone są wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

- Należne Wykonawcy wynagrodzenie płatne będzie po wykonaniu i odbiorze etapów robót składających się na zadanie inwestycyjne, w nawiązaniu do postępu robót, proporcjonalnie do zaawansowania finansowego Wykonawcy robót na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę robót  „Protokołu wykonanie robót budowlanych”.

- Za świadczenie usług Wykonawca wystawiać będzie faktury częściowe oraz końcową dla Zamawiającego na Gminę Sompolno z siedzibą przy ul. 11 Listopada 15, 62-610 Sompolno NIP 665-295-52-83.

- Rozliczenie ostateczne należności za pełnienie nadzoru nastąpi po zakończeniu budowy 
i odbiorze końcowym robót od Wykonawcy.

- Należność będzie regulowana przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, 
w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

§ 6

- Za odstąpienie od wykonania umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, zapłaci on     Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

- Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

- Żądanie kary umownej nie wyklucza prawa stron do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, w przypadku gdy kary nie pokryją wartości poniesionej szkody.

§ 7

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia  umowy  Gmina Sompolno  może odstąpić od umowy w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Poza przypadkami określonymi w przepisach ogólnych, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w każdym czasie bez wypowiedzenia, w przypadku stwierdzenia nienależytego wykonywania postanowień umownych przez Wykonawcę, 
w tym w szczególności:

- jeżeli Wykonawca nie podjął wykonywania obowiązków wynikających 
z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie z przyczyn zależnych od Wykonawcy na okres dłuższy niż 10 dni,

- jeżeli Wykonawca wykonuje swe obowiązki w sposób niezgodny z umową, bez zachowania wymaganej staranności i pomimo wezwania przez Zamawiającego – nie rozpoczął w terminie 5 dni od wezwania wypełniania obowiązków zgodnie 
z umową.

- Zamawiający zastrzega sobie ponadto prawo odstąpienia od umowy w każdym czasie bez wypowiedzenia, w przypadku:

- ogłoszenia likwidacji Wykonawcy,

- wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej.

- Strony dopuszczają wprowadzenie uzasadnionych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 
w  przypadku, gdy:

- zaistnieje konieczność przedłużenia terminu wykonania umowy ze względu na wydłużenie terminu wykonania zadania inwestycyjnego „Rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Błankowej w Sompolnie”,

- wystąpi konieczność zmiany osoby/osób uczestniczących w wykonywaniu przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że będą posiadały uprawnienia i spełniały wymogi co do doświadczenia określone na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

§ 9

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego i ustawy - Prawo budowlane.

- Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający:								                       Wykonawca: