RZZ.271.11.2017								          Zał. nr 9

# U M O W A - wzór

zawarta w dniu ………………………… w Sompolnie pomiędzy Gminą Sompolno, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Sompolno – Romana Bednarka, zwaną dalej „Zamawiającym”

a

…………………………………………….., z siedzibą w ………………………, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr ………………………/ CEiDG, reprezentowaną przez ……………………………………………., zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”,

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), 
o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane, polegające na budowie kanalizacji sanitarnej na trasie Mąkolno-Sycewo-Sompolno, umożliwiającej wyłączenie z eksploatacji oczyszczalni ścieków w Mąkolnie, zwane dalej przedmiotem umowy.

- Szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu umowy określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, SIWZ oraz oferta Wykonawcy, stanowiące integralną część umowy.

- Przedmiot umowy stanowi operację współfinansowaną w ramach: Osi Priorytetowej 4.”Środowisko”, Działania 4.3. „Gospodarka wodno-ściekowa”, Poddziałania 4.3.1. „Gospodarka wodno-ściekowa” WRPO na lata 2014-2020, zgodnie z umową 
o dofinansowanie Projektu nr RPWP.04.03.01-30-0012/16-00.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się należycie, z najwyższą starannością zrealizować przedmiot umowy zgodnie z:

- warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów Prawa budowlanego oraz 
z  innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa,

- wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich EOG przenoszących te normy,

- zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i ustalonymi zwyczajami.

§ 3

- Do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca użyje własnych materiałów, maszyn 
i urządzeń.

- Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się stosować wyroby dopuszczone do używania w budownictwie w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego i innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa oraz odpowiadające wymogom projektu i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać stosowne dokumenty potwierdzające dopuszczenie materiałów do stosowania w budownictwie, 
a przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy, kompletować i okazywać 
w stosunku do użytych materiałów i urządzeń stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty i świadectwa jakości.

- W przypadku stwierdzenia, że wbudowane materiały czy urządzenia nie są niezgodne 
z umową Zamawiający ma prawo wymagać od Wykonawcy (na jego koszt) usunięcia 
i ponownego wykonania robót z materiałów czy urządzeń właściwych.

§ 4

- Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 12.06.2018 r.

- Za termin zakończenia przedmiotu umowy uważa się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Zamówienie stanowi zadanie 2-letnie, ponieważ objęte jest budżetem roku 2017 i 2018. Zamawiający zastrzega, aby Wykonawca zrealizował do końca roku 2017 zakres robót budowlanych odpowiadający wartości minimum 60% zakresu rzeczowego zamówienia, 
w tym przynajmniej 40% zakresu kosztów kwalifikowalnych.

§ 5

- Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy w ciągu 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy teren budowy oraz dokumentację projektową i dziennik budowy.

- Zamawiający zapewni  pełny, wielobranżowy nadzór inwestorski nad realizacją przedmiotu umowy, a także dokonywać będzie odbioru robót składających się na przedmiot umowy, pod warunkiem spełniania wszystkich wymogów umowy.

§ 6

Do obowiązków Wykonawcy należy również:

- zatrudnienie, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu umowy: prace fizyczne objęte przedmiarem robót - związane z montażem rurociągów oraz z obsługą koparek i koparko-ładowarek niezbędnych przy robotach ziemnych, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. W przypadku udziału podwykonawcy w realizacji przedmiotu umowy, obowiązek ten dotyczy również Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawców. Na potwierdzenie powyższego wykonawca, odpowiednio Podwykonawca, składa imienny wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę, w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy,

- organizacja placu budowy wraz z jego późniejszą likwidacją,

- opracowanie projektu oznakowania robót prowadzonych w pasie drogi powiatowej 
i wojewódzkiej ,

- zawiadomienie stosownego zarządcy drogi o rozpoczęciu robót i uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym i ponoszenie kosztów zajęcia pasa drogowego,

- oznakowanie robót i dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania,

- ochrona, zabezpieczenie lub przebudowa w razie kolizji istniejącego, w granicach prowadzonych robót, uzbrojenia terenu,

- zapewnienie ładu i porządku na terenie budowy i zabezpieczenie pod względem bhp miejsca wykonywanych robót oraz ludzi przebywających na terenie budowy,

- ubezpieczenie robót oraz budowy, w tym urządzeń i wszelkiego mienia ruchomego związanego z wykonywaniem robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze  zdarzeniami losowymi. Wykonawca zobowiązany jest również do ubezpieczenia się 
z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku 
z prowadzonymi robotami budowlanymi. Jeżeli Wykonawca nie dopełni zobowiązania ubezpieczenia budowy działa na swoje ryzyko i odpowiedzialność,

- prowadzenie robót budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, który za zgodą stron może być aktualizowany w trakcie realizacji umowy i nie wymaga aneksu do umowy, o ile aktualizacja nie spowoduje zmiany terminu realizacji, wartości lub zakresu przedmiotu umowy,

- zgłaszanie Zamawiającemu (inspektorowi nadzoru inwestorskiego) gotowości do odbiorów (częściowych i końcowego) robót, w tym robót zanikających lub ulegających zakryciu i umożliwienie inspektorowi sprawdzenia każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu,

- zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jego bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

- zagospodarowanie (wywóz i utylizacja) odpadów powstałych podczas realizacji inwestycji, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- uporządkowanie po zakończeniu robót terenu budowy, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonanie na własny koszt napraw zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów nawierzchni lub instalacji;

- ponoszenie kosztów odszkodowań lub rekompensat w przypadku dokonania szkód 
w związku z prowadzonymi robotami,

- obsługa geodezyjna, w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- sukcesywne kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i STWiOR, odzwierciedlającej i dokumentującej stan faktyczny wykonania robót.

- przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, koniecznej do odbioru końcowego oraz do złożenia zawiadomienia o zakończeniu robót, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 7

- Wykonawca na swój koszt ustanawia kierownika budowy, legitymującego się uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń cieplnych,  wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz kierowników robót posiadających uprawnienia w specjalnościach: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz drogowej.

- Kierownik budowy oraz kierownicy robót jako przedstawiciele Wykonawcy na budowie, działają w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

§ 8

- Ze strony Zamawiającego, nadzór nad robotami pełnić będzie inspektor nadzoru inwestorskiego - koordynator, legitymujący się uprawnieniami do jego wykonywania.

- Inspektor nadzoru reprezentuje Zamawiającego wobec Wykonawcy, działając 
w imieniu i na rachunek Zamawiającego, w granicach umocowania określonego przepisami ustawy   Prawo budowlane.

§ 9

- Odbiory częściowe przedmiotu umowy dokonywane będą protokolarnie przez inspektora nadzoru-koordynatora i kierownika budowy, na podstawie i w powiązaniu 
z Harmonogramem rzeczowo -  finansowym wykonania przedmiotu umowy.

- Końcowy (ostateczny) odbioru robót  przeprowadzi komisja (powołana przez Zamawiającego) w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia Zamawiającego 
o  zakończeniu robót i osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego, lecz nie później niż w terminie określonym w § 4 niniejszej umowy.

§ 10

- Wszelkie rozliczenia związane z realizacją przedmiotu zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza umowa, dokonywane będą w PLN.

- Za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma od Zamawiającego  wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie oferty Wykonawcy, w wysokości:

brutto – ……………… zł, (słownie zł: ………………………………………...), w tym:

•	za wykonanie zakresu stanowiącego koszt kwalifikowalny: cena brutto 
w wysokości:  …………………….. zł, w tym pod. VAT: ………………zł,

•	wykonanie zakresu stanowiącego koszt niekwalifikowalny: cena brutto 
w wysokości:  ………………… zł, w tym pod. VAT: ………………….zł, 
w ramach którego wliczone są wszelkie koszty wykonania robót budowlanych określonych w § 1 niniejszej umowy, zrealizowanych zgodnie ze sztuką budowlaną 
i celem, dla jakiego zostały zaplanowane i mają być wykonane.

- Należne Wykonawcy wynagrodzenie płatne będzie po wykonaniu i odbiorze  etapów robót składających się na przedmiot umowy, w wysokości wynikającej 
z harmonogramu rzeczowo - finansowego, na podstawie faktur częściowych oraz faktury końcowej, wystawianych przez Wykonawcę na Gminę Sompolno z siedzibą przy ul. 11 Listopada 15, 62-610 Sompolno NIP 665-295-52-83.

- Faktury wystawiane będą zgodnie i na podstawie protokołów odbioru częściowego wykonanych robót, podpisanych przez inspektora nadzoru - koordynatora oraz przez kierownika budowy.

- Należność będzie regulowana przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, 
w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.

- Faktura końcowa zostanie wystawiona po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy na podstawie „Protokołu odbioru końcowego”, podpisanego przez strony niniejszej umowy oraz przez osoby wymienione w ust.4 i inne osoby powołane do komisji odbiorowej przez Zamawiającego.

- W przypadku wykonania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców, Zamawiający dokona płatności wynagrodzenia Wykonawcy, pod warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę następujących dokumentów:

- kserokopii faktury wystawionej przez podwykonawcę, potwierdzonej za zgodność    
z oryginałem przez Wykonawcę,

- dowodu zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy (kserokopia wyciągu bankowego lub oświadczenie podwykonawcy o otrzymaniu należnego wynagrodzenia).

- Zamawiający, do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 7, wstrzyma płatność faktury Wykonawcy w części równej sumie kwot należnych podwykonawcom na podstawie umów podwykonawczych.

- W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę stosuje się art. 143c ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 11

- Ewentualne wady i drobne usterki przedmiotu umowy wykryte przy odbiorach częściowych lub w toku robót budowlanych usuwane będą przez Wykonawcę niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych począwszy od dnia ich stwierdzenia.

- Ujawnienie istotnych wad przy odbiorze końcowym, tj. uniemożliwiających korzystanie 
z przedmiotu umowy, wstrzymuje podpisanie protokołu odbioru aż do skutecznego usunięcia tych wad.

§ 12

- Strony postanawiają, iż niezależnie od zakresu uprawnień, jakie przysługują Zamawiającemu wobec Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, Wykonawca udziela gwarancji na jakość robót budowalnych.

- Termin gwarancji  na wykonany przedmiot umowy wynosi ………. miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Długość terminu gwarancji w zależności od oferty Wykonawcy, najkrótszy możliwy wynosi 24 miesiące (niepunktowany), podlegający punktacji w ramach kryterium oceny ofert  w granicach od 25 do 60 miesięcy.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się, bez dodatkowego wynagrodzenia, do wykonania napraw, likwidacji awarii i usterek, nie wynikających z winy użytkownika, które nastąpią w czasie trwania gwarancji.

- Stwierdzone wady, awarie lub usterki będą usuwane przez Wykonawcę  niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 14 dni od daty zawiadomienia go przez Zamawiającego 
o ujawnionej wadzie, jeżeli niezwłoczne usunięcie wady będzie niemożliwe ze względów technologicznych.

§ 13

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną liczoną od wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 2 w wysokości:

- 0,2 % za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 20% tegoż wynagrodzenia, za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z § 4 ust.1,

- 0,2 % za zwłokę w usunięciu stwierdzonych wad przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczenia terminu do usunięcia wad, jednak nie więcej niż 20% wartości przedmiotu umowy,

- 0,5 % za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

- 0,3 % za nie przedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub za nie przedłożenie projektu jej zmiany;

- 0,3 % za nie przedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany;

- 0,3 % za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy 
o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty;

- 0,05 % za opóźnienie w złożeniu wykazu osób zatrudnionych na podstawie umowy 
o pracę, o którym mowa w § 6 pkt 1);

- 0,5 % za niedotrzymanie obowiązku zatrudnienia osób wykonujących czynności 
w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie umów o pracę, zgodnie 
z zapisem w § 6 pkt 1) niniejszej umowy, za każdy stwierdzony przypadek.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z faktury wystawionej przez Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 ust.2, za zwłokę w przekazaniu terenu budowy 
w stosunku do terminu określonego w § 4 ust.1 umowy, za każdy dzień zwłoki.

- Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci karę w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto. Kara nie przysługuje, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 16 ust.1.

- Żądanie kary umownej nie wyklucza prawa stron do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, w przypadku gdy kary nie pokryją wartości poniesionej szkody.

- Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

§ 14

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. ………………….. zł, słownie złotych: ……………………………………………………………, w formie……………..……

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy, a także, w części określonej w ust. 5, na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

- Zabezpieczenie, o którym mowa w ust.1 Wykonawca wnosi przed podpisaniem umowy.

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie, z zastrzeżeniem ust. 6, w terminie 30 dni po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy i uznaniu przez Zamawiającego za należycie wykonany.

- 30 % kwoty zabezpieczenia odpowiadającej wartości ………………….. zł, słownie złotych: ………………………………… Wykonawca wnosi na okres nie krótszy niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady fizyczne zamówienia.

- Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.

- Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

- Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 8 nie przedłoży Zamawiającemu nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe zabezpieczenie.

- Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji Zabezpieczenia należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części zabezpieczenia.

- Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi załącznik do niniejszej umowy.

§ 15

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części robót budowlanych podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom.

- W przypadku udziału podwykonawców Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projekt zmian tej umowy.

- Gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca będzie zamierzał zawrzeć umowę                    o kolejne podwykonawstwo, zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy                            o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Obowiązek ten dotyczy także zmian treści umowy o dalsze podwykonawstwo.

- Jeżeli Zamawiający w ciągu 7 dni od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa 
w ust.2 i 3 nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo i do jej zmiany uważa się, że akceptuje projekt umowy.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, w terminie 7 dni licząc od dnia zawarcia umowy, przedłoży Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane i ich zmiany oraz poświadczone za zgodność 
z oryginałem kopie umów, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmiany, 
z wyłączeniem umów o podwykonawstwo (dot. dostaw lub usług) o wartości mniejszej niż 50.000,00 zł.

- W przypadku realizacji części zamówienia przez podwykonawcę, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy wykonawca jest zobowiązany do terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z zachowaniem warunków płatności określonych w umowie o podwykonawstwo. Termin zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców i dalszych podwykonawców jak za własne.

§ 16

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia  umowy, Gmina Sompolno  może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Poza przypadkami określonymi w przepisach ogólnych, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w każdym czasie bez wypowiedzenia, w przypadku stwierdzenia nienależytego wykonywania postanowień umownych przez Wykonawcę, 
w tym w szczególności:

- jeżeli Wykonawca nie podjął wykonywania obowiązków wynikających 
z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie z przyczyn zależnych od Wykonawcy na okres dłuższy niż 14 dni,

- jeżeli Wykonawca wykonuje swe obowiązki w sposób niezgodny z umową, bez zachowania wymaganej staranności i pomimo wezwania przez Zamawiającego – nie rozpoczął w terminie 7 dni od wezwania wypełniania obowiązków zgodnie 
z umową,

- jeżeli Wykonawca opóźnia się z robotami tak dalece, iż z okoliczności wynika, że nie wykona umowy w terminie.

- Zamawiający zastrzega sobie ponadto prawo odstąpienia od umowy w każdym czasie bez wypowiedzenia, w przypadku:

- ogłoszenia likwidacji lub upadłości Wykonawcy,

- wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 17

- Wszelkie istotne zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej.

- Strony dopuszczają zmiany niniejszej umowy i zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ustalają, że nie mogą one dotyczyć postanowień odnoszących się do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że potrzeba ich wprowadzenia wynikła z wystąpienia konieczności:

- przedłużenia terminu wykonania umowy ze względu na:

- wystąpienie tzw. siły wyższej - nadzwyczajne zdarzenie zewnętrzne, niezależne od woli stron, np. pożar, powódź i inne klęski żywiołowe,  uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy w terminie umownym,

- wystąpienie nietypowych niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót, dla których określona odpowiednimi normami technologia wymaga właściwych warunków atmosferycznych,

- wystąpienie dodatkowych robót budowlanych w rozumieniu art. 144 ust.1 pkt 2) a)-c) ustawy Prawo zamówień publicznych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy.

Ewentualne przedłużenie terminu umownego może nastąpić o czas trwania przesłanek  powodujących zmianę i winno zostać poprzedzone udokumentowaniem ich wystąpienia w sposób nie budzący zastrzeżeń;

- zmian sposobu wykonania robót budowlanych, których zasadność potwierdzają wszyscy uczestnicy procesu budowlanego i są one korzystne dla Zamawiającego, 
a wynikają:

- z możliwości zastosowania nowszych technologii wykonania robót budowlanych lub materiałów o wyższych parametrach niż określone w dokumentacji projektowej,

- z okoliczności uzasadnionych jedynie prawidłową realizacją przedmiotu umowy lub zapewnieniem optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót;

- zmiany osób uczestniczących w wykonywaniu przedmiotu zamówienia – kierownika  budowy lub robót, wskazanych w ofercie Wykonawcy, pod warunkiem, że nowa osoba będzie posiadała kwalifikacje i spełniała wymogi określone na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

- uzasadnionej zmiany podwykonawcy, rezygnacji lub powierzenia podwykonawcy określonego zakresu prac objętych niniejszą umową. W przypadku, gdy podwykonawca był podmiotem, na zasoby którego powoływał się Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że inny podwykonawca bądź Wykonawca samodzielnie spełnia stosowne warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 18

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego i ustawy - Prawo budowlane.

- Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający:								                       Wykonawca: