RZZ.271.11.2015								          Zał. Nr 10

# U M O W A - wzór

zawarta w dniu ………………………… w Sompolnie pomiędzy Gminą Sompolno, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Sompolno – Romana Bednarka, zwaną dalej „Zamawiającym”

a

…………………………………………….., z siedzibą w ………………………, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego (jeśli dotyczy) pod nr ………………………, reprezentowaną przez ……………………………………………., zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”,

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), 
o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Marcinkowo (działka nr 45), na terenie gminy Sompolno, zwane dalej przedmiotem umowy.

- Szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu umowy określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz oferta Wykonawcy, stanowiące integralną część umowy.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się należycie zrealizować przedmiot umowy zgodnie z:

- warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów Prawa budowlanego,

- wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich EOG przenoszących te normy,

- zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i ustalonymi zwyczajami.

§ 3

- Do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca użyje własnych materiałów, maszyn 
i urządzeń.

- Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się stosować wyroby dopuszczone do używania w budownictwie w rozumieniu przepisów prawa        budowlanego i innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa oraz odpowiadające wymogom projektu i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać stosowne dokumenty potwierdzające dopuszczenie materiałów do stosowania w budownictwie, 
a przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy, kompletować i okazywać 
w stosunku do użytych materiałów i urządzeń stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty i świadectwa jakości.

- W przypadku stwierdzenia, że wbudowane materiały są niezgodne z umową Zamawiający ma prawo wymagać od Wykonawcy (na jego koszt) usunięcia i ponownego wykonania robót z materiałów właściwych.

§ 4

- Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 5 tygodni od daty zawarcia niniejszej umowy.

- Za termin zakończenia przedmiotu umowy uważa się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego.

§ 5

- Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy w ciągu 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy teren budowy.

- Zamawiający zapewni nadzór inwestorski nad realizacją przedmiotu umowy, a także dokonywać będzie odbioru robót składających się na przedmiot umowy, pod warunkiem spełniania wszystkich wymogów umowy.

§ 6

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- organizacja placu budowy wraz z jego późniejszą likwidacją,

- ochrona, zabezpieczenie lub przebudowa istniejącego, w granicach prowadzonych robót, uzbrojenia terenu,

- zapewnienie ładu i porządku na terenie budowy i zabezpieczenie pod względem bhp miejsca wykonywanych robót oraz ludzi przebywających na terenie budowy,

- ubezpieczenie robót oraz budowy, w tym urządzeń i wszelkiego mienia ruchomego związanego z wykonywaniem robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze  zdarzeniami losowymi. Wykonawca zobowiązany jest również do ubezpieczenia się 
z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku 
z prowadzonymi robotami budowlanymi. Jeżeli Wykonawca nie dopełni zobowiązania ubezpieczenia budowy działa na swoje ryzyko i odpowiedzialność,

- ponoszenie kosztów utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, itp.) i dozorowanie budowy,

- opracowania projektu organizacji ruchu na czas robót (skrzyżowanie z drogą powiatową 3200P relacji Wierzbie-Zaryń),

- zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

- obsługa geodezyjna,

- uporządkowanie po zakończeniu robót terenu budowy, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonanie na własny koszt napraw zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów nawierzchni lub instalacji;

- przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, koniecznej do odbioru końcowego.

§ 7

- Wykonawca na swój koszt ustanawia kierownika budowy, legitymującego się uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej.

- Kierownik budowy, jako przedstawiciel Wykonawcy na budowie, działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

§ 8

- Ze strony Zamawiającego, nadzór nad robotami pełnić będzie inspektor nadzoru inwestorskiego, legitymujący się uprawnieniami do jego wykonywania.

- Inspektor nadzoru reprezentuje Zamawiającego wobec Wykonawcy, działając 
w imieniu i na rachunek Zamawiającego, w granicach umocowania określonego przepisami ustawy   Prawo budowlane.

§ 9

- Wszelkie rozliczenia związane z realizacją przedmiotu zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza umowa, dokonywane będą w PLN.

- Za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma od Zamawiającego  wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie oferty Wykonawcy, w wysokości:

brutto – ……………… zł, (słownie zł: ………………………………………...),

w tym pod. VAT /........% /PLN/ …………………..,

w ramach którego wliczone są wszelkie koszty wykonania robót budowlanych określonych w § 1 niniejszej umowy, zrealizowanych zgodnie ze sztuką budowlaną 
i celem, dla jakiego zostały zaplanowane i mają być wykonane.

- Należne Wykonawcy wynagrodzenie płatne będzie po wykonaniu i odbiorze  robót składających się na przedmiot umowy, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę na Gminę Sompolno z siedzibą przy ul. 11 Listopada 15, 62-610 Sompolno,  NIP 665-295-52-83;

- Zamawiający przewiduje możliwość wystawiania przez Wykonawcę faktur przejściowych, zgodnie z zaawansowaniem robót budowlanych, na podstawie protokołów odbiorów częściowych robót, podpisanych przez inspektora nadzoru oraz kierownika budowy.

- Rozliczenie końcowe za realizację przedmiotu umowy nastąpi fakturą końcową wystawioną przez Wykonawcę na podstawie „Protokołu odbioru końcowego”, podpisanego w sposób opisany powyżej.

- Należność zostanie uregulowana przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, 
w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.

- W przypadku wykonania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców, Zamawiający dokona płatności wynagrodzenia Wykonawcy, pod warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę następujących dokumentów:

- kserokopii faktury wystawionej przez podwykonawcę, potwierdzonej za zgodność    
z oryginałem przez Wykonawcę,

- dowodu zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy (kserokopia wyciągu bankowego lub oświadczenie podwykonawcy o otrzymaniu należnego wynagrodzenia).

- Zamawiający, do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 6, wstrzyma płatność faktury Wykonawcy w części równej sumie kwot należnych podwykonawcom na podstawie umów podwykonawczych.

- W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę stosuje się art. 143c ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 10

- Ewentualne wady i drobne usterki przedmiotu umowy wykryte przy odbiorze lub w toku robót budowlanych usuwane będą przez Wykonawcę niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych począwszy od dnia ich stwierdzenia.

- Ujawnienie istotnych wad przy odbiorze, tj. uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy, wstrzymuje podpisanie protokołu odbioru.

§ 11

- Strony postanawiają, iż niezależnie od zakresu uprawnień, jakie przysługują Zamawiającemu wobec Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, Wykonawca udziela gwarancji, w ramach której zobowiązuje się do usunięcia wad stwierdzonych w tym okresie, w terminie 14 dni od daty zawiadomienia go przez Zamawiającego o ujawnionej wadzie, względnie w terminie uzgodnionym 
z Zamawiającym, jeżeli usunięcie wady w ciągu 14 dni będzie niemożliwe ze względów technologicznych.

- Termin gwarancji  na wykonany przedmiot umowy wynosi ………. miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 12

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 9 ust.2:

- za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z § 4, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 20% tegoż wynagrodzenia,

- za zwłokę w usunięciu stwierdzonych wad przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczenia terminu do usunięcia wad, jednak nie więcej niż 20% wartości przedmiotu umowy,

- Wykonawca zapłaci również Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 9 ust.2, z tytułu:

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany;

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany;

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z faktury wystawionej przez Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 9 ust.2 za zwłokę w przekazaniu terenu budowy 
w stosunku do terminu określonego w § 5 ust.1 umowy, za każdy dzień zwłoki.

- Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci karę w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto. Kara nie przysługuje, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 14 ust.1.

- Żądanie kary umownej nie wyklucza prawa stron do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, w przypadku gdy kary nie pokryją wartości poniesionej szkody.

- Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

§ 13

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części robót budowlanych podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom.

- W przypadku udziału podwykonawców Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projekt zmian tej umowy.

- Gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca będzie zamierzał zawrzeć umowę                    o kolejne podwykonawstwo, zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy                            o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Obowiązek ten dotyczy także zmian treści umowy o dalsze podwykonawstwo.

- Jeżeli Zamawiający w ciągu 7 dni od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa 
w ust.2 i 3 nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo i do jej zmiany uważa się, że akceptuje projekt umowy.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, w terminie 7 dni licząc od dnia zawarcia umowy, przedłoży Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane i ich zmiany oraz poświadczone za zgodność 
z oryginałem kopie umów, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmiany, 
z wyłączeniem umów o podwykonawstwo (dot. dostaw lub usług) o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości niniejszej umowy.

- W przypadku realizacji części zamówienia przez podwykonawcę, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy wykonawca jest zobowiązany do terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z zachowaniem warunków płatności określonych w umowie o podwykonawstwo. Termin zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców i dalszych podwykonawców jak za własne.

§ 14

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia  umowy  Gmina Sompolno  może odstąpić od umowy w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Poza przypadkami określonymi w przepisach ogólnych, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w każdym czasie bez wypowiedzenia, w przypadku stwierdzenia nienależytego wykonywania postanowień umownych przez Wykonawcę, 
w tym w szczególności:

- jeżeli Wykonawca nie podjął wykonywania obowiązków wynikających 
z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie z przyczyn zależnych od Wykonawcy na okres dłuższy niż 14 dni,

- jeżeli Wykonawca wykonuje swe obowiązki w sposób niezgodny z umową, bez zachowania wymaganej staranności i pomimo wezwania przez Zamawiającego – nie rozpoczął w terminie 7 dni od wezwania wypełniania obowiązków zgodnie 
z umową,

- jeżeli Wykonawca opóźnia się z robotami tak dalece, iż z okoliczności wynika, że nie wykona umowy w terminie.

- Zamawiający zastrzega sobie ponadto prawo odstąpienia od umowy w każdym czasie bez wypowiedzenia, w przypadku:

- ogłoszenia likwidacji lub upadłości Wykonawcy,

- wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej.

- Strony dopuszczają zmiany niniejszej umowy i zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ustalają, że nie mogą one dotyczyć istotnych zapisów odnoszących się do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że potrzeba ich wprowadzenia wynikła z wystąpienia konieczności:

- przedłużenia terminu wykonania umowy ze względu na:

- wystąpienie tzw. siły wyższej - nadzwyczajne zdarzenie zewnętrzne, niezależne od woli stron, np. pożar, powódź i inne klęski żywiołowe,  uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy w terminie umownym,

- wystąpienie nietypowych niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót, dla których określona odpowiednimi normami technologia wymaga właściwych warunków atmosferycznych,

- wystąpienie zamówień dodatkowych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy.

Ewentualne przedłużenie terminu umownego może nastąpić o czas trwania przesłanek  powodujących zmianę i winno zostać poprzedzone udokumentowaniem ich wystąpienia w sposób nie budzący zastrzeżeń.

- zmian sposobu wykonania robót budowlanych, które są korzystne dla Zamawiającego i zaakceptowane przez wszystkich uczestników procesu budowlanego, 
w szczególności wynikające z możliwości zastosowania nowszych technologii wykonania robót budowlanych lub materiałów o wyższych parametrach niż określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Dopuszcza się zmiany, które mogą być uzasadnione jedynie prawidłową realizacją przedmiotu umowy lub zapewnieniem optymalnych parametrów technicznych 
i jakościowych robót;

- zmiany, w przypadku zdarzeń losowych, osób uczestniczących w wykonywaniu przedmiotu zamówienia – kierownika budowy, wskazanego w ofercie Wykonawcy, pod warunkiem, że nowe osoby będą posiadały uprawnienia i spełniały wymogi określone na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

§ 16

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego i ustawy - Prawo budowlane.

- Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający:								                       Wykonawca: